学生宿舍限电保护装置采购项目

报价单

江苏省铜山中等专业学校:

我司针对贵方学生宿舍限电保护采购项目已知悉，根据贵方要求并经现场查勘，具体报价如下：

江苏省铜山中等专业学校学生宿舍限电保护装置采购项目需\*\*\*\*元（大写：\*\*\*）。

注：1、施工范围：详见询价公告

2、合同方式：总价包干，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切保证工程竣工所有费用，结算时不再调整；

3、工期：合同签订后，三个工作日内进场，于30个工作日内结束安装维修，每延期一天支付总价款1%的违约金。

4、付款方式：工程完工验收合格且开具本合同所有款项的全额增值税专用发票后，一次性支付付清。

 5、保修期：12月

6、联系人及联系方式：

报价人：

日 期：2024年5月9日